重邮“三院”扩装工程学生、教师宿舍窗帘采购项目询价文件

**委托人：**重庆新汇商实业有限公司

**1.项目名称：**重邮“三院”扩装工程学生、教师宿舍窗帘采购项目。

**2.项目地址：**江南水岸

**3.工程概况：**为保证重庆邮电大学“三院”师生顺利入住，现需为学生公寓（江南水岸二组团）采购窗帘并完成安装。

**4.采购类别：**采购和质量保证期内的维修保养及退换货。

**5.实质性要求和条件：**

（1）品牌要求：无。

（2）资质、资格要求：

①营业执照（含家居用品、窗帘布艺销售等相关经营范围）。

②具有独立承担民事责任的能力；

③具有良好的商业信誉；

④具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

⑤有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑥参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和行贿记录；

⑦法律、行政法规规定的其他条件。

⑧本次招标不接受联合体投标。

（3）人员要求：无。

（4）安装要求：本项目所有材料、设备均由投标人进行供货和安装，并达到正常使用标准。投标人应做好现场成品保护工作，严禁野蛮施工。若对建筑地面、墙体、天棚等部位造成破坏的，或对设施设备造成损坏的，由投标人负责恢复原样并承担费用。

（5）质量保证期：3个月，自该批供货安装完毕并经验收合格后起算。产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期按国家及品牌“三包”规定执行。

（6）质量要求：符合国家的相关质量及安装要求。安装过程中严格执行国家与市（地方）有关的法规和有关规范、规程、标准及强制性标准。麻料遮光窗帘，甲醛释放量符合国家安全标准。全遮光涤纶卷帘，具有防水效果。

（7）工期要求：2022年06月20日前完成全部供货及安装，超过一天完成罚0.2万元/天。

（8）安全要求：投标人应做好安装、调试期间的安全措施和安全管理，杜绝质量事故和人身伤亡事故的发生，若因投标人在本项目实施期间发生安全事故，所有责任由投标人承担。

（9）服务要求：中标后，供应商提供的货品无法满足采购人要求，采购人有权无条件单方解除合同或作废标处理并拒绝签订合同，采购人不承担由此产生的任何责任。

**6.采购内容：**

（1）单间配套（141套房）：玻璃门宽1.2M（罗马杆），共需采购窗帘338.4米。

（2）两室一厅（40套房）：卧室窗分别宽1.5M、1.6M（轨道）；客厅、入户窗分别宽1.8M（轨道）、1.2M（罗马杆），共需采购窗帘488米。

（3）卫生间（40套房）：需采购全遮光的防水升降涤纶卷帘内框尺寸高1.6\*宽0.6m。

包含（除绑带、罗马杆、窗帘滑轨外）窗帘正常使用所需全部配件，但不限于以上内容。具体详见《工程量清单及限价表》。

采购完成，招标人有权要求投标人进行样板间制作，如投标人无法按招标人提出的意见按时进行整改，招标人有权解除合同且不承担任何法律责任。

**7.报价原则：**

本次招标的报价为货物的综合单价及总价，包含含配件、专用工具、专利费、技术资料费、技术服务、质量保证期内的维护、维修等费用，还包括合同货物的税费（关税、增值税等）、运杂费（上下车费、运费等）、保险费（交货验收前，如果有）、包装费、安装费（含安装所需的所有材料费、打孔费等）、仓储管理费、调试费及调试所需的辅材、人工及超常规的额外费用、验收所需的材料费、检测费、培训费等安装完成后保证正常使用的所有费用。质量保证期内的维修、维护、保养、零部件更换，以及其它相关伴随服务等工作内容产生的一切费用以及因此产生的所有税费（如关税、增值税等)。

投标人根据市场行情并结合项目具体情况进行报价（保留两位小数），询价后按中标人所报采购费综合单价签订合同并作为结算的依据。投标人应该充分考虑窗帘安装的距离、所需保证安装完成后能正常使用的设备配件数量等费用，中标后投标综合单价固定不变，不因任何因素调整。本项目采用最低投标价法确定中标单位。投标人所报价格不得超过最高限价。

1. **总价最高限价： 44657.83 元。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单及限价表** | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数（材质） | 计量单位 | 工程量 | 限价（元） | | 说明 |
| 全费用综合单价限价 | 总价限价 |
| 1 | 窗帘 | [项目特征] 1.窗帘材质:麻料遮光窗帘，甲醛释放量符合国家安全标准。 2.窗帘高度、宽度:详采购内容，高度按发包人要求。 3.窗帘层数:单层 4.带幔要求:无  5.安装位置、方式及套数：详采购内容  6.全费用综合单价包含设施设备材料原价、运输费、运输损耗、上下车费、采购及保管费、安装费等保证正常使用所需全部配件的含税单价。 [工作内容] 1.制作、运输 2.安装 | m | 826.4 | 50 | 41320 | 包含设备正常使用所需全部配件。 |
| 2 | 窗帘轨道 | [项目特征] 1.窗帘轨材质、规格:符合现状及发包人要求。 2.轨的数量:按实计算  3.全费用综合单价包含设施设备材料原价、运输费、运输损耗、上下车费、采购及保管费、安装费等保证正常使用所需全部配件的含税单价。 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.刷防护材料 | m | 1 | 21.99 | 21.99 |
| 3 | 罗马杆 | [项目特征] 1.窗帘轨材质、规格:符合现状及发包人要求。 2.轨的数量:按实计算  3.全费用综合单价包含设施设备材料原价、运输费、运输损耗、上下车费、采购及保管费、安装费等保证正常使用所需全部配件的含税单价。 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.刷防护材料 | m | 1 | 35.84 | 35.84 |
| 4 | 厕所卷帘 | [项目特征] 1.窗帘材质:全遮光防水升降涤纶卷帘 2.内框尺寸高度、宽度:窗宽0.6m，高1.6m 3.窗帘层数:单层  4.安装位置、方式及套数：详采购内容  5.全费用综合单价包含设施设备材料原价、运输费、运输损耗、上下车费、采购及保管费、安装费等保证正常使用所需全部配件的含税单价。 [工作内容] 1.制作、运输 2.安装 | 幅 | 40 | 82 | 3280.00 |
| 合 计 | | | | | | 44657.83 |

**9.结算原则：**投标单价×实际采购数量=结算价。除招标人额外要求外，委托人不再支付其他任何费用。变更没有的单价，以采购人核定的价格为准，工程量以实际发生为准。

**10.付款方式及时间：**货物到场经采购人验收合格后，支付合同暂定总价的60%；投标人将窗帘安装完毕并经验收合格后，由投标人将完成安装的资料交委托人，经委托人确认无误后，由投标人提供相应的增值税专用发票、支付申请，委托人于15个工作日内支付至相应货物总价的97%；质保期满支付剩余款项。

每次支付服务费前经采购人同意后，中标人应提供付款申请和等额增值税专用发票，否则不予付款，且采购人不承担任何责任，采购人在确认付款资料后15个工作日内完成支付。

**11.投标时间**

（1）标书递交起止时间：2022年5月13日09：30至10：00分

（2）开标时间：2022年5月13日10：00分

（3）投标地点：重庆新汇商实业有限公司会议室（重庆市南岸区迎龙数字创意产业园内）

**12.联系方式**

采购人：重庆新汇商实业有限公司

联系人：全老师

电 话：023-62913312

**一、封面格式**

重邮“三院”扩装工程学生、教师宿舍窗帘采购项目

**询价文件**

**供应商： （盖单位章）**

**法定代表人或其委托代理人：** **（签字）**

**年 月 日**

1. **资格审查部分**

1、营业执照复印件（盖公章）

2、法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商： （盖单位公章）

年 月 日

附：法定代表人身份证正反面复印件

3、法定代表人授权书

本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现委托 （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改询价文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：被授权人身份证正反面复印件。

供 应 商： （盖单位公章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

**二、询价部份**

1、报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目名称 | | | 重邮“三院”扩装工程学生、教师宿舍窗帘采购项目 | | | | | |
| 供应商全称 | | |  | | | | | |
| 合计报价（大写） | | | 元（保留两位小数） | | | | | |
| 合计报价（小写） | | | 元（保留两位小数） | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数（材质） | | 计量单位 | 工程量 | 报价（元） | | 说明 |
| 全费用综合单价报价 | 总报价 |
| 1 | 窗帘 | [项目特征] 1.窗帘材质:麻料遮光窗帘，甲醛释放量符合国家安全标准。 2.窗帘高度、宽度:详采购内容，高度按发包人要求。 3.窗帘层数:单层 4.带幔要求:无  5.安装位置、方式及套数：详采购内容 6.全费用综合单价包含设施设备材料原价、运输费、运输损耗、上下车费、采购及保管费、安装费等保证正常使用所需全部配件的含税单价。 [工作内容] 1.制作、运输 2.安装 | | m | 826.4 |  |  | 包含设备正常使用所需全部配件。 |
| 2 | 窗帘轨道 | [项目特征] 1.窗帘轨材质、规格:符合现状及发包人要求。 2.轨的数量:按实计算 3.全费用综合单价包含设施设备材料原价、运输费、运输损耗、上下车费、采购及保管费、安装费等保证正常使用所需全部配件的含税单价。 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.刷防护材料 | | m | 1 |  |  |
| 3 | 罗马杆 | [项目特征] 1.窗帘轨材质、规格:符合现状及发包人要求。 2.轨的数量:按实计算 3.全费用综合单价包含设施设备材料原价、运输费、运输损耗、上下车费、采购及保管费、安装费等保证正常使用所需全部配件的含税单价。 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.刷防护材料 | | m | 1 |  |  |
| 4 | 厕所卷帘 | [项目特征] 1.窗帘材质:全遮光防水升降涤纶卷帘 2.内框尺寸高度、宽度:窗宽0.6m，高1.6m 3.窗帘层数:单层  4.安装位置、方式及套数：详采购内容  5.全费用综合单价包含设施设备材料原价、运输费、运输损耗、上下车费、采购及保管费、安装费等保证正常使用所需全部配件的含税单价。 [工作内容] 1.制作、运输 2.安装 | | 幅 | 40 |  |  |
| 总报价合计 | | | | | | |  |

供应商： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

年 月 日

2、承诺函

承诺函

采购项目名称： 重邮“三院”扩装工程学生、教师宿舍窗帘采购项目

致： 重庆新汇商实业有限公司 ：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址： 。我方就参加本次采购有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目询价文件所有要求。

二、我方提交的所有询价文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺成交后按照询价文件要求完成本项目。

四、我方询价报价为单价包干价。即在询价有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

五、如果我方成交，我方将履行询价文件中规定的各项要求以及我方竞争性询价文件的各项承诺，按《政府采购法》、《民法典》及合同约定条款承担我方责任。

六、我方承诺：

1、在采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和行贿记录；

2、安装人员均为专业人员，需要高空作业的应具有高空作业等相关证件，保证无证上岗情况不发生。安装和调试期间的安全措施和安全管理完成由我方负责，杜绝质量事故和人身伤亡事故的发生，若发生安全事故等情况，所有责任由我方承担。

供应商： (盖单位章)

年 月 日

3、其他需提交的材料