智创中心2栋屋顶降温喷洒
设施施工招募公告

因智创中心工作需要，拟对2栋屋顶（楼制高点12.1m，屋顶面积5110.69m²）进行楼顶加装喷洒降温设施施工，现将招募信息向社会公开，欢迎具有相应资质的单位参加。
1、 招标单位：重庆经开区城市运营管理有限公司
2、 招标单位地址：重庆市南岸区江桥路1号附1号
3、 项目名称：智创中心2栋屋顶降温喷洒设施施工
4、 资金来源：国有资金
5、 项目地址：重庆市南岸区江桥路
6、 采购服务范围：
（一）标段情况
1.项目描述：2栋屋顶降温喷洒设施。
2.施工方式：全包。
3.施工期限：5天，10时－-18时不得施工。
4.计划采购预算：0.85万元人民币，包含人工、设施设备、安装费、管理费、税费等所有费用，超过此预算即为废标。本项目采用根据《重庆市政府采购非招标采购方式实施办法》（渝财规〔2026〕1号）及相关政府采购规定。在满足采购需求、质量和服务相等的前提下，以供应商的最后报价由低到高排序，报价最低者成交。
5.支付方式：中标人按行业规定完成招标人要求的服务，并由招标人验收合格后，中标人于次月开具正式合法发票并提交给招标人，招标人在30个工作日内以转账方式一次性支付100％服务费。
（二）特别提醒：
请严格按照附件中甲方要求对应确认。以上数据具体细节要求及答疑，请参与中心实地查勘。查勘时间请看公告末尾。
（三）资格要求、投标服务商需按以下内容提供相应佐证资料，否则视为未响应本次投标。
    1、营业执照（盖鲜章）。
    2、法人身份证复印件（正反面在一页A4纸上，盖鲜章）。
    3、投标报价（盖鲜章）。
    4、施工人员需提供登高作业资格证书
7、 投标材料组成（均需盖单位章，否则无效）
（一）响应文件应密封送达项目地点，响应文件需加盖公章。
    （二）如果响应文件通过邮寄递交，投标人应将响应文件用内、外两层封套密封。
（三）工程细目报价表模板及报价书。（模板见附件）
（四）施工安全责任承诺书 （主要承诺在施工期内，发生事故造成相关人员人身伤亡的均由施工方负责）。（模板见附件）。
8、 评审办法：
业主单位为了更好地进行评审择优，请投标单位按投标资格审查与格式要求内容提供相应佐证资料并加盖公章，否则将作为废标处理。
1. 审查资格、资质及响应情况，三家及以上满足条件方可开标。
2. 在符合采购人招募要求前提下，由评委问询改造方案，改造方案不符合中心要求的，须按照采购人要求整改并作出承诺（不可修改价格），否则中心有权利予以废标。
3.方案通过后，最终由评审小组根据竞争单位报价决定成交单位。
4.标书中，价格大小写有差异的，以大写为准；标书正副本有差异的，以正本为准；施工细目报价模板与施工报价书价格有差异的，以施工报价书为准。
九、选取方式：竞价
[bookmark: _GoBack]十、响应文件的递交：
     （一）响应文件递交的截止时间为2026年8月6日16时00分，地点为重庆市南岸区江桥路1号1-106。现场查勘过后方可正式投标。
     （二）逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。
十一、现场查勘
本项目不统一组织踏勘现场，请供应商于公告发布之日起至报名截止时间之前自行对本项目进行现场踏勘。请有意向供应商踏勘自行安排并提前给采购人取得联系。无论供应商是否踏勘过现场，均被视为在投标之前已踏勘过现场，且对本项目潜在的风险和义务已完全了解，并在其投标文件中已充分考虑了本项目可能面临的不确定因素可能导致的风险。踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担。现场查勘过后方可报价（查勘现场签字确认）。
十二、发布公告的媒介：
       本次询价公告在重庆经开区投资集团官网（http://www.cetzig.com/）上发布
       十三、联系方式：
采购人：重庆经开区城市运营管理有限公司
联系人：余老师
电    话：62656225
地    址：重庆市南岸区江桥路1号附1号


